## Slide 1
Processos de software
Atividades para especificar, projetar, implementar e testar sistemas de software

## Slide 2
Uma Visão Genérica: 3 Fases
Definição - “o que”
  Engenharia do Sistema
  Planejamento do Projeto
  Análise de Requisitos
Desenvolvimento - “como”
  Projeto
  Geração do Código
  Teste
Manutenção
Processos de software

## Slide 3
Um processo de software é um método para desenvolver ou produzir software.
A pesquisa em processo de software lida com métodos e tecnologias estimativas, suporte e melhoria das atividades de desenvolvimento de software.
Define quem faz o que, quando e como.
Processos de software

## Slide 4
O processo é o instrumento capaz de responder a qualquer momento:
    O que é feito?  Produto
    Como é feito?  Passos
    Por quem é feito?  Agente
    O que usa?  Insumos
    O que Produz?  Resultados
Processos de software

## Slide 5: Modelo de Processo de Software
definição do problema
desenvolvimento técnico
integração da solução
estado atual
Processo  deve incorporar uma estratégia
de desenvolvimento

## Slide 6: Modelagem
Modelagem é uma técnica de engenharia aprovada e bem aceita
  modelos de arquitetura de casas e de grandes prédios
  modelos matemáticos a fim de analisar os efeitos de ventos e tremores de terra --> causas

## Slide 7: Modelagem na Engenharia Civil
Modelos

## Slide 8: O que é um MODELO?
Um modelo é uma simplificação da realidade.
  Planos de detalhes, podem ser estruturais (organização do sistema) ou comportamentais (dinâmica do sistema)

## Slide 9: Modelos
Modelos são construídos para permitir um melhor entendimento sobre o sistema que está sendo construído.
  especificar a estrutura e comportamento
  guia para construção do sistema
  documentam as decisões tomadas

## Slide 10: Objetivos da Modelagem
Auxiliar no processo de produção  produtos de alta qualidade, produzidos mais rapidamente e a um custo cada vez menor.
Atributos: abstração, visibilidade, especificação, construção, confiabilidade, manutenibilidade, segurança, documentação.

## Slide 11
Abstração
  – Melhor entendimento e maior compreensão
Visualização
  – Visualização antecipada antes da implementação
  – Visões complementares do software
Modelos de processo de software

## Slide 12
Especificação
  – Descrição precisa do que deve ser feito
Construção
  – Geração automática com ferramentas baseadas em modelos
Documentação
  – Comunicação entre equipes na diferentes fases do ciclo de vida
Modelos de processo de software

## Slide 13
Possibilitam:
  Ao gerente: controlar o processo de desenvolvimento de sistemas de software.
  Ao desenvolvedor: obter a base para produzir, de maneira eficiente, software que satisfaça os requisitos pré-estabelecidos.
Objetivos da Modelagem

## Slide 14: Modelos de processo de software
Um conjunto de atividades fundamentais exigida para desenvolver um sistema de software
  Especificação.
  Projeto e implementação.
  Validação.
  Evolução.

## Slide 15: Modelo X Processo
Um modelo é algo teórico, um conjunto de possíveis ações.
O processo deve determinar ações práticas a serem realizadas pela equipe como prazos definidos e métricas para se avaliar como elas estão sendo realizadas

## Slide 16
Modelo + Planejamento =
Processo
Modelo X Processo

## Slide 17
Estudo de
viabilidade
Relatório
de viabilidade
Levantamento
e análise de
requisitos
Especificação
de requisitos
Validação
de requisitos
Modelos
de sistemas
Requisitos do
usuário e do sistema
Documentação
de requisitos
Processo de software

## Slide 18
Processo de Engenharia de Requisitos
  – Estudo de viabilidade
    Econômica – relação custo/benefício;
    Técnica – tecnologia e capacitação;
    Jurídica – aspectos legais.
  – Levantamento e análise de requisitos
    Entrevista, observação, reuniões
Processo de software

## Slide 19
  – Especificação de requisitos
    Documento contendo os requisitos do usuário e do sistema – funcionais e não-funcionais
  – Validação de requisitos
    Avaliação do documento de requisitos –consistência e integralidade.
Processo de software

## Slide 20: Modelos de processo de software
Exemplos de modelos de processo:
  Workflow - sucessão de atividades
  Fluxo de Dados - fluxo de informação
  Papel/ação – representa os papéis das pessoas e as atividades pelas quais elas são responsáveis.

## Slide 21: Modelos de processo de software – (paradigmas)
Uma estratégia de desenvolvimento que englobe processos, métodos e ferramentas, e as fases de desenvolvimento...

## Slide 22
  Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)
  Modelos Evolucionários
      - Prototipação
      - Incremental
      - Espiral
    - Métodos Ágeis
  Modelo de Métodos Formais
  Técnicas de 4a Geração
  Orientado a reuso
Modelos de processo de software – (paradigmas)

## Slide 23: Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)
Método sistemático e sequencial
O resultado de uma fase se constitui na entrada da outra.
Cada fase é estruturada como um conjunto de atividades que podem ser executadas por pessoas diferentes.

## Slide 24
Engenharia de Sistemas
Análise / projeto de sistema e de software
Implementação e teste
Integração e teste
Operação e manutenção
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 25
ENGENHARIA DE SISTEMAS
  envolve a coleta de requisitos em nível do sistema, pequena quantidade de projeto e análise de alto nível
  definir quais os requisitos do produto de software, sem especificar como esses requisitos serão obtidos.
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 26
ENGENHARIA DE SISTEMAS
  deve-se analisar os requisitos, recursos e restrições para:
    apresentar soluções;
    estudar a viabilidade;
    planejar e gerenciar o desenvolvimento a partir de estimativas e análise de riscos que se utilizam de métricas.
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 27
Estudo de viabilidade
  Analisar o problema em nível global
  Identificar soluções alternativas (custos / benefícios)
  Simulação do futuro processo de desenvolvimento.
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 28
Estudo de viabilidade (cont)
Resultado  documentação contendo:
  Definição do problema
  Soluções alternativas, com os benefícios esperados
  Fontes necessárias, custos e datas de entrega para cada solução proposta.
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 29
Gerenciamento  Definição de políticas:
  Como produtos ou resultados intermediários vão ser armazenados acessados e modificados.
  Como versões diferentes de sistemas são construídos.
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 30
Gerenciamento  (cont.)
  Quais autorizações são necessárias para acessar os componentes de entrada/saída do banco de dados do sistema.
  Recursos que afetam o processo de produção, particularmente com os recursos humanos.
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 31
ANÁLISE DE REQUISITOS DE SOFTWARE
  processo de coleta dos requisitos é intensificado e concentrado especificamente no software.
  deve-se compreender o domínio da informação, a função, desempenho e interfaces exigidos.
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 32
ANÁLISE DE REQUISITOS DE SOFTWARE
  os requisitos (para o sistema e para o software) são documentados e revistos com o cliente.
Resultado  o contrato de desenvolvimento
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 33
PROJETO
  É definida a solução do problema:
    Decomposição do produto (subsistema, componentes etc).
    Representação das funções do sistema em uma forma que possa ser transformada em um ou mais programas executáveis.
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 34
PROJETO
  Definição de “como” o produto deve ser implementado.
  Dividido em:
    Projeto de alto nível – decomposição lógica
    Projeto detalhado – decomposição física.
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 35
PROJETO
  Concentra-se em:
    Estrutura de Dados;
    Arquitetura de Software;
    Detalhes Procedimentais e
    Caracterização de Interfaces.
Resultado  documentação de
especificação de projeto
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 36
IMPLEMENTAÇÃO
  Tradução das representações do projeto para uma linguagem “artificial” resultando em instruções executáveis pelo computador.
Resultado  coleção de programas
  implementados e testados.
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 37
INTEGRAÇÃO
  Programas ou unidades de programas são integrados e testados como sistema. Programas ou unidades são integradas à medida em que forem sendo desenvolvidos.
Resultado  produto pronto para ser
entregue ao cliente.
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 38
OPERAÇÃO
    Instalação e configuração
    Utilização – inicialmente operado por um grupo de usuário
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 39
MANUTENÇÃO
  Corretiva: correção de erros remanescentes
  Adaptativa: adaptação dos produtos às mudanças novas versões e novas situações de operação – hardware, sistemas operacionais.
  Evolutiva: alteração dos requisitos e manutenção da qualidade.
Resultado  produto em funcionamento.
Modelo Sequencial Linear (ciclo de vida clássico)

## Slide 40: Contribuições e problemas do ciclo de vida clássico
Contribuições
  Processo de desenvolvimento de software deve ser sujeito à disciplina, planejamento e gerenciamento.
  A implementação do produto deve ser postergada até que os objetivos tenham sido completamente entendidos.
  Deve ser utilizado quando os requisitos estão bem claros no inicio do desenvolvimento.

## Slide 41
Problema
  Rigidez
  Qualquer desvio é desencorajado
  Todo o planejamento é orientado para a entrega do produto de software em uma data única.
Contribuições e problemas do ciclo de vida clássico

## Slide 42
Problema (cont.)
  Processo de desenvolvimento pode ser longo e a aplicação pode ser entregue quando as necessidades do usuário já tiverem sido alteradas.
  Projetos reais raramente seguem o fluxo sequencial que o modelo propõe.
Contribuições e problemas do ciclo de vida clássico

## Slide 43
Problema (cont.)
  Logo no início é difícil estabelecer explicitamente todos os requisitos. No começo dos projetos sempre existe uma incerteza natural.
  O cliente deve ter paciência. Uma versão executável do software só fica disponível numa etapa avançada do desenvolvimento
Contribuições e problemas do ciclo de vida clássico

## Slide 44
Abordagem baseada na idéia de desenvolver uma implementação inicial, expor o resultado ao comentário do usuário e fazer seu aprimoramento por meio de muitas versões.
  Especificação e desenvolvimento são intercalados
Modelo Evolucionário

## Slide 45
Tipos:
  Desenvolvimento exploratório
  Protótipo descartável
Modelo Evolucionário

## Slide 46
Atividades
concorrentes
Validação
Desenvolvimento
Especificação
Versão
inicial
Descrição do esboço
Versão intermediárias
Versão
final
Modelo evolucionário (Desenvolvimento exploratório )

## Slide 47: Modelo evolucionário (Desenvolvimento exploratório )
Trabalhar junto com o cliente, a fim de explorar seus requisitos e entregar um sistema final.
O desenvolvimento se inicia com as partes do sistema que são mais bem compreendidas.

## Slide 48
O sistema evolui com o acréscimo de novas características à medida que elas são propostas pelo cliente.
Importante quando é difícil, ou mesmo impossível, estabelecer uma especificação detalhada dos requisitos do sistema a priori.
Modelo evolucionário (Desenvolvimento exploratório )

## Slide 49
Conversar com
o Cliente
Construir/Revisar
protótipo
Revisão e Teste
pelo Cliente
Modelo evolucionário (Protótipo descartável)

## Slide 50: Modelo evolucionário (Protótipo descartável)
Obter os requisitos do cliente e, a partir disso, desenvolver uma melhor definição de requisitos para o sistema.
Concentra em fazer experimentos com partes dos requisitos que estejam mal entendidos.

## Slide 51
Usuário define uma série de objetos para o produto de software, mas não consegue identificar detalhes de entrada, processamento ou requisitos de saída.
O desenvolvedor está incerto sobre a eficiência de um algoritmo, a adaptação de um sistema operacional ou ainda sobre a forma da interação homem-máquina.
Modelo evolucionário (Protótipo descartável)

## Slide 52
PROTOTIPAÇÃO
Coleta e refinamento dos requisitos
Refinamento do protótipo
Engenharia do produto
Projeto rápido
Construção do protótipo
Avaliação do protótipo pelo cliente
Fim
Início

## Slide 53
Coleta e refinamento dos requisitos
Refinamento do protótipo
Engenharia do produto
Projeto rápido
Construção do protótipo
Avaliação do protótipo pelo cliente
Fim
Início
COLETA DOS REQUISITOS:
  desenvolvedor e cliente definem os objetivos gerais do software, identificam quais requisitos são conhecidos e as áreas que necessitam de definições adicionais
PROTOTIPAÇÃO

## Slide 54
Coleta e refinamento dos requisitos
Refinamento do protótipo
Engenharia do produto
Projeto rápido
Construção do protótipo
Avaliação do protótipo pelo cliente
Fim
Início
PROJETO RÁPIDO:
  representação dos aspectos do software que são visíveis ao usuário (abordagens de entrada e formatos de saída)
PROTOTIPAÇÃO

## Slide 55
Coleta e refinamento dos requisitos
Refinamento do protótipo
Engenharia do produto
Projeto rápido
Construção do protótipo
Avaliação do protótipo pelo cliente
Fim
Início
CONSTRUÇÃO PROTÓTIPO:
  Implementação do projeto rápido serve como o “primeiro sistema” - recomendado que se jogue fora futuramente
PROTOTIPAÇÃO

## Slide 56
Coleta e refinamento dos requisitos
Refinamento do protótipo
Engenharia do produto
Projeto rápido
Construção do protótipo
Avaliação do protótipo pelo cliente
Fim
Início
AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO:
  Cliente e desenvolvedor avaliam o protótipo
PROTOTIPAÇÃO

## Slide 57
Coleta e refinamento dos requisitos
Refinamento do protótipo
Engenharia do produto
Projeto rápido
Construção do protótipo
Avaliação do protótipo pelo cliente
Fim
Início
REFINAMENTO DOS REQUISITOS:
  Cliente e desenvolvedor refinam os requisitos do software a ser desenvolvido.
PROTOTIPAÇÃO

## Slide 58
Coleta e refinamento dos requisitos
Refinamento do protótipo
Engenharia do produto
Projeto rápido
Construção do protótipo
Avaliação do protótipo pelo cliente
Fim
Início
CONSTRUÇÃO PRODUTO:
identificados os requisitos, o protótipo deve ser descartado e a versão de produção deve ser construída considerando os critérios de qualidade.
PROTOTIPAÇÃO

## Slide 59: Contribuições e problemas do modelo evolutivo
Contribuições:
Sistemas pequenos
Útil quando os requisitos estão obscuros
Especificação é construída gradativamente
Possibilitam um rápido desenvolvimento da aplicação
Testes podem ser mais efetivos.

## Slide 60
Problemas:
O processo não é visível
Os sistemas são frequentemente mal-estruturados e mal-documentados
Processo não é claro, dificuldade de planejamento e gerenciamento
Contribuições e problemas do modelo evolutivo

## Slide 61
Problema (cont):
Cliente não sabe que o software que ele vê, não considerou, durante o desenvolvimento, a qualidade global e a manutenibilidade a longo prazo.
Não aceita bem a idéia que a versão final do software vai ser construída e “força” a utilização do protótipo como produto final.
Contribuições e problemas do modelo evolutivo

## Slide 62
Problema (cont)
  Desenvolvedor frequentemente faz uma implementação comprometida (utilizando o que está disponível) com o objetivo de produzir rapidamente um protótipo.
Contribuições e problemas do modelo evolutivo

## Slide 63
incremento 2
Engenharia de Sistemas / Informação
Análise
Projeto
Codificação
Testes
Análise
Projeto
Codificação
Testes
Análise
Projeto
Codificação
Testes
Análise
Projeto
Codificação
Testes
incremento 1
incremento 3
incremento 4
produto liberado
do incremento 1
produto liberado
do incremento 2
produto liberado
do incremento 3
produto liberado
do incremento 4
Modelo Incremental

## Slide 64: Modelo Incremental
Combina elementos do Modelo Linear com a filosofia da Prototipação.
Aplica sequências lineares numa abordagem de “saltos” à medida que o tempo progride.
Cada sequência linear produz um incremento do software (proc. de texto)

## Slide 65
O processo se repete até que um produto completo seja produzido.
Difere da Prototipação, pois a cada incremento produz uma versão operacional do software.
Modelo Incremental

## Slide 66: Vantagens do desenvolvimento incremental
Entrega acelerada dos serviços de cliente.
  Cada incremento fornece a funcionalidade de mais alta prioridade para o cliente.
Engajamento do usuário com o sistema.
  Os usuários têm de estar envolvidos no processo de desenvolvimento, o que significa que o sistema muito provavelmente atenderá aos seus requisitos, e que os usuários estarão mais comprometidos com ele.

## Slide 67: Problemas com desenvolvimento incremental
Problemas de gerenciamento
  O progresso pode ser difícil de julgar e os problemas, difíceis de serem encontrados, porque não há documentação que mostre o que foi feito.
Problemas contratuais
  O contrato normal pode incluir uma especificação; sem uma especificação, formulários diferentes de contrato têm de ser usados.

## Slide 68
Problemas de validação
  Sem uma especificação, contra o que o sistema está sendo testado.
Problemas de manutenção
  Mudanças contínuas tendem a corromper a estrutura do software, o que torna mais dispendioso mudar e evoluir para atender aos novos requisitos.
Problemas com desenvolvimento incremental

## Slide 69
Planejamento
Engenharia
Análise de
Risco
Avaliação do cliente
1
2
4
3
Modelo espiral (Boehm)

## Slide 70: Modelo espiral (Boehm)
Desenvolvido para englobar as melhores características do ciclo de vida clássico e do paradigma evolutivo.
São avaliados riscos explicitamente e são solucionados ao longo do processo.
Processo é representado como uma espiral em lugar de ser representado como uma sequência de atividades

## Slide 71
Cada loop na espiral representa uma fase do processo de software. Não existem fases fixas.
Engloba as melhores características do ciclo de vida Clássico como o da Prototipação, adicionando um novo elemento: a ANÁLISE DOS RISCOS
Modelo espiral (Boehm)

## Slide 72: Modelo espirais (Funcionamento)
À medida que a volta na espiral acontece, versões mais completas do software vão sendo progressivamente construída.
Durante a primeira volta, são definidos objetivos, alternativas e restrições.
Se a análise de risco indicar que há incerteza nos requisitos, a prototipação pode ser usada para auxiliar o desenvolvedor e o usuário.
O usuário avalia o produto e faz sugestões de modificações.

## Slide 73
Planejamento
Engenharia
Análise de
risco
Avaliação do cliente
Coleta inicial dos requisitos e planejamento do projeto
Planejamento baseado nos comentários do cliente
Modelo Espiral

## Slide 74
São identificados objetivos específicos, tais como desempenho e funcionalidade.
São determinadas alternativas para atingir estes objetivos.
São identificadas restrições do processo e do produto e é elaborado um relatório de gestão detalhado.
Modelo Espiral

## Slide 75: Modelo Espiral
Planejamento
Engenharia
Análise de
risco
Avaliação do cliente
Decisão de prosseguir/não prosseguir
  Para cada risco do projeto identificado em planejamento é levada a cabo uma análise detalhada.

## Slide 76
Planejamento
Engenharia
Análise de
risco
Avaliação do cliente
Na direção de um sistema concluído
Protótipo de software inicial
Sistema construído pela engenharia
Modelo Espiral

## Slide 77
Planejamento
Engenharia
Análise de
risco
Avaliação do cliente
tarefas requeridas para obter um feedback do cliente baseado na avaliação da representação do software criado durante a fase de engenharia e implementado durante a fase de instalação
Modelo Espiral

## Slide 78
O projeto é revisado e a próxima fase da espiral é planejada.
Toma-se decisão sobre avançar para mais uma volta na espiral.
Se for para avançar são desenhados os planos para a próxima fase do projeto.
Modelo Espiral